Paxio

Development Roadmap

От нуля до полной платформы — все 7 продуктов

6 фаз  ·  18+ месяцев  ·  Апрель 2026 — старт

paxio.network  ·  Берлин  ·  Конфиденциально

# Обзор и легенда

| Продукт | Цвет | Что даёт | Ключевая зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Universal Registry | 🟢 Зелёный | Identity Layer. Реестр всех агентов. Network effect. | — (первый строится) |
| P2 — Meta-Facilitator (FAP) | 🟣 Фиолетовый | Payment Layer. Роутинг платежей. Protocol Translation. | P1 Registry + P3 Wallet |
| P3 — Wallet + SDK | 🔵 Синий | Trust Layer. Некастодиальные ключи. Wallet Adapter. | DKI инфраструктура |
| P4 — Security Layer | 🔴 Красный | Trust Layer. Guard Agent (ML) + Security Sidecar. | Complior (код готов). DKI для Sidecar. |
| P5 — Bitcoin Agent (9 агентов) | 🟡 Золотой | Trust Layer. DCA, Escrow, Streaming, Stake и др. | P3 Wallet + DKI + P2 FAP |
| P6 — Compliance Layer | 🟢 Зелёный | Compliance Layer. Complior Agent в Registry. | Complior (код готов). P1 Registry. |
| P7 — Intelligence Layer | 🟣 Фиолетовый | Intelligence. Bloomberg + Chainlink для агентной экономики. | Данные от P1–P6 (минимум 12 мес.) |

ЧТО УЖЕ ГОТОВО — СТАРТУЕМ НЕ С НУЛЯ

✅ Complior Engine (TypeScript): scanner, fixer, reports, passport (36 полей), evidence chain,

obligation mapper (108 EU AI Act), MCP Server (8 tools), CLI/TUI (Rust), SDK (14 хуков, 4 providers)

✅ Guard Agent R&D (Python + FastAPI + vLLM):

Hetzner GX11 арендован. Qwen 2.5 7B тренировка начата (63K примеров).

PromptGuard 2 + LLM Guard + Presidio интегрированы. API работает в mock режиме.

✅ DKI инфраструктура (ICP):

Threshold ECDSA интеграция с Bitcoin. Chain Fusion Bitcoin работает.

Canister development environment готов.

⚙️ Registry crawlers: Fetch.ai Agentverse API (2M+ агентов) + Smithery.ai API (7K MCP) в разработке.

⚙️ @paxio/sdk: архитектура определена, начало разработки.

| Фаза | Период | Что запускаем | Revenue цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 0: Фундамент | Недели 1–4 | DKI Canisters. Registry crawler v1. @paxio/sdk alpha. Guard Model готов. | — |
| 1: Первые агенты | Недели 5–10 | Registry live. Wallet Adapter. Guard Agent. Complior Agent. DCA + Escrow. | $5K–15K MRR |
| 2: Платёжная экосистема | Месяцы 3–5 | FAP Router. x402 + MPP + BTC. Protocol Translation. Security Sidecar full. | $30K MRR |
| 3: Партнёрства и стандарт | Месяцы 5–8 | AAIF stандарт proposal. Mastercard VI на DKI. Visa ICC sandbox. Bitcoin полный стек. | $60K MRR |
| 4: Enterprise и Scale | Месяцы 8–13 | Fleet Intelligence. EU AI Act certifications. Enterprise pipeline. 1M+ агентов. | $120K MRR |
| 5: Intelligence и Data Moat | Месяцы 13–18+ | Intelligence API. Oracle Network. Predictive models. Data moat необратим. | $200K+ MRR |

ФАЗА 0 · Недели 1–4 Фундамент

Никакого публичного продукта. Только инфраструктура. Всё что понадобится в Фазе 1 строим сейчас.

## Что строим в Фазе 0

| ЗАНЯТЬ ИМЕНА — npm, PyPI, GitHub, Docker (День 1) |
| --- |
| npm org @paxio 🔴 СЕГОДНЯ | Зарегистрировать организацию @paxio на npmjs.com. Немедленно — до конкурентов. Создать placeholder пакеты с README: @paxio/sdk, @paxio/mcp, @paxio/cli, @paxio/proxy. |
| npm ЯДРО 🔴 СЕГОДНЯ | @paxio/sdk (Wallet Adapter TS), @paxio/mcp (MCP сервер для Claude Code/Cursor/Windsurf), @paxio/cli (register/claim/status/scan), @paxio/proxy (HTTP Proxy для Go/Rust/Java/Ruby). |
| npm ФРЕЙМВОРКИ 🔴 СЕГОДНЯ | @paxio/langchain, @paxio/crewai, @paxio/autogen, @paxio/eliza, @paxio/vercel-ai, @paxio/openai. Placeholder с README → реализация в Фазе 1–2. |
| npm ПРОТОКОЛЫ 🔴 СЕГОДНЯ | @paxio/fap, @paxio/x402, @paxio/registry, @paxio/security, @paxio/compliance, @paxio/intelligence. |
| npm ВНУТРЕННИЕ 🔴 СЕГОДНЯ | @paxio/types (shared TypeScript types), @paxio/crypto (DKI helpers), @paxio/logger (structured logging), @paxio/icp (DKI canister bindings). |
| PyPI 🔴 СЕГОДНЯ | paxio-sdk, paxio-langchain, paxio-crewai, paxio-cli. pip install paxio-sdk должно работать с Дня 1 (placeholder → реальный пакет в Фазе 1). |
| GitHub org paxio-network 🔴 СЕГОДНЯ | Создать организацию paxio-network на GitHub. Repos: paxio-network/agent-card-spec (MIT), paxio-network/sdk, paxio-network/registry, paxio-network/security-check (GH Action). |
| jsr.io @paxio 🔴 СЕГОДНЯ | TypeScript-native registry (Deno ecosystem). Зарегистрировать @paxio namespace. |
| Docker Hub paxio/ 🟡 НЕДЕЛЯ 1 | paxio/proxy (HTTP Proxy image), paxio/registry (Registry node image), paxio/guard (Guard Service image). Placeholder → production образы. |

| АУДИТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОДА — Bitgent + Complior (Неделя 1) |
| --- |
| Инвентаризация Bitgent 🔴 ПЕРВЫЙ ШАГ | Что уже написано в рамках Bitgent: DKI canister код, Bitcoin интеграция, wallet primitives, любые агентные прототипы. Создать таблицу: компонент → статус → куда переходит в Paxio OS. |
| Инвентаризация Complior Complior код готов | Что из Complior Engine переходит без изменений: scanner/, fixer/, reports/, sdk/ (14 хуков), MCP Server (8 tools), CLI/TUI, passport/, evidence-chain/. Что требует адаптации: audit-trail (SQLite → DKI canister), регистрация как агент. |
| Gap анализ | Что есть в спеках но нет в коде: FAP Router, Registry API, Guard production deploy (mock готов), paxio-sdk wallet.inject(), Reputation Engine (DKI). Приоритизировать по критическому пути. |
| Монорепо setup | Создать paxio-network/paxio монорепо. Перенести: Complior scanner → packages/security-scanner/, Complior sdk → packages/sdk-hooks/, Guard FastAPI → services/guard/, DKI canisters → canisters/. turborepo или nx для управления. |
| Лицензии и IP | Проверить лицензии всего что переносим из Complior (наш MIT). Guard training data лицензии (Qwen Apache 2.0, датасеты — проверить). Внешние deps из ARCHITECTURE.md (PromptGuard Meta license, LLM Guard Apache 2.0). |

| FRONTEND — paxio.network (Недели 1–4) |
| --- |
| Landing page v1 (Неделя 1–2) | paxio.network. Next.js 15 + Tailwind. Минимум: Hero (одно предложение), 5 слоёв OS (визуализация), CTA (waitlist email + GitHub). Деплой: Vercel. Цель: работает до конца Недели 2. |
| Registry Explorer v1 (Неделя 3–4) | app.paxio.network/registry. Search агентов. Agent profile card: DID, capabilities, pricing, reputation badge, source ecosystem. Read-only. Данные из Registry API v1. |
| Developer Docs (Неделя 2–3) | docs.paxio.network. Docusaurus или Mintlify. Быстрый старт: npm install @paxio/sdk → 3 шага → агент принимает USDC. API Reference (auto-generated из OpenAPI). MCP setup guide. |

| P3 · WALLET — DKI Инфраструктура (Недели 1–2) |
| --- |
| DKI Canister (Rust) | Базовый ICP canister с threshold ECDSA. Bitcoin адрес derivation (bc1q...). Подпись UTXO транзакций. bitcoin_get_utxos() + bitcoin_send_transaction() интеграция. |
| ckBTC интеграция | Mint/redeem ckBTC ↔ BTC L1 через официальный ICP ckBTC minter. ICPSwap canister call для USDC→ckBTC swap. |
| @paxio/sdk alpha (TypeScript) | wallet.inject(app) — основная функция. Генерация BTC + ETH + USDC адресов. Intent Verifier заглушка (approve all). npm публикация alpha. |
| paxio-sdk alpha (Python) | Тот же функционал для Python. pip publish alpha. FastAPI интеграция для Guard Agent. |

## P1 · REGISTRY — Краулеры и Schema (Недели 1–4)

Цель Фазы 0 по краулерам: 500K+ агентов к концу недели 4. Fetch.ai и Smithery запускаем первыми — они дают 2M+ и 7K+ агентов с готовыми API.

| TIER 1 — On-chain реестры (Недели 1–2) |
| --- |
| Fetch.ai Agentverse API 🔴 ПЕРВЫЙ | 2M+ агентов. САМЫЙ КРУПНЫЙ источник. REST API Agentverse. Нормализация в Agent Card v2. Стартуем отсюда — instant credibility. |
| ERC-8004 Universal EVM Crawler 🔴 ПЕРВЫЙ | 37K+ агентов на Ethereum mainnet + 6 L2s (Base, Linea, Hedera, Taiko, Arbitrum, Optimism). Один универсальный краулер с chain-specific конфигом: chainId + contract address. eth_getLogs на Identity Registry контракт. Читаем AgentCard JSON с /.well-known/agent-card.json. |
| Virtuals Protocol ACP Registry 🔴 ПЕРВЫЙ | 17K+ агентов на Base + Ethereum + Solana + Arbitrum + XRPL. ACP on-chain registry API. Плюс ERC-8183 (новый стандарт от Virtuals + Ethereum Foundation, март 2026). |
| Olas / Autonolas Service Registry 🟡 ВТОРОЙ | On-chain service registry на Gnosis + Ethereum + Polygon. Keeper агенты, data агенты, governance агенты. On-chain contract read. |

| TIER 2 — MCP Экосистема (Недели 1–2) |
| --- |
| Smithery.ai API 🔴 ПЕРВЫЙ | 7,000+ MCP серверов. «Docker Hub для MCP». Permissive API — лучший доступ среди MCP реестров. Каждый сервер = агент в нашем Registry с capabilities из инструментов. |
| Официальный MCP Registry (Anthropic) 🔴 ПЕРВЫЙ | ~841 серверов. GitHub-based. Самые авторитетные официально подтверждённые серверы. |
| Awesome MCP Servers (GitHub) 🟡 ВТОРОЙ | ~781 серверов из community-maintained списка. Пересечение со Smithery — дедупликация по URL/name. |
| npm @modelcontextprotocol/* packages 🟡 ВТОРОЙ | Все npm пакеты с prefix @modelcontextprotocol + tagged 'mcp-server'. npm Registry JSON API. Автоматически: download count → popularity score. |
| PyPI ai-agent + mcp tagged packages 🟡 ВТОРОЙ | PyPI JSON API. Пакеты с keywords: ai-agent, mcp-server, langchain-agent, crewai. Download stats → popularity. |

| БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Registry (Недели 1–3) |
| --- |
| Agent Card v2 JSON Schema Архитектура готова | 36 полей. MIT на GitHub: paxio-network/agent-card-spec. Основа AAIF предложения. |
| Universal Crawler Framework | TypeScript + Fastify. Один framework для всех источников: pluggable adapters. Rate limiting per source. Retry logic. Dedup по DID/endpoint. |
| Vector DB setup | Qdrant + OpenAI Embeddings. Hybrid search: vector + keyword (Meilisearch) + RRF fusion. |
| Registry API v1 | GET /agents/search, GET /agents/{did}, POST /agents/register. Source tracking. Popularity scores. |

| P4 · SECURITY — Guard Agent Production (Недели 1–4) |
| --- |
| Qwen 2.5 7B fine-tuning завершение R&D идёт | QLoRA NF4 rank=64. 63K примеров. Evaluation: F1 > 88% по всем задачам. AWQ INT4 квантизация. |
| Guard Service production deploy Mock работает | Docker на Hetzner GX11. supervisord (Guard :8080 + Hosted LLM :8090). nginx TLS. Prometheus + Grafana. |
| guard.paxio.network API live | POST /v1/classify. POST /v1/batch. GET /v1/health. Auth (X-Guard-API-Key). Rate limiting. |
| @paxio/sdk Guard интеграция Complior SDK готов | SDK Layer 1 (regex hooks) → SDK Layer 2 (Guard API). Two-level check. |

| P6 · COMPLIANCE — Complior Agent Setup (Недели 2–4) |
| --- |
| Complior Engine → paxio-sdk интеграция Complior Engine готов | Complior FastAPI app + paxio-sdk Python. wallet.inject(app). Агент получает DID + USDC адрес. |
| did:paxio:complior-agent регистрация | Регистрация в Registry с capabilities: eu-ai-act-scan, owasp-certification, fria-generation, kya-certificate. |
| Pricing setup | x402 payment handler. $50/eu-ai-act-scan, $10/owasp, $30/fria, $20/tech-docs. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 0 — конец Недели 4 DKI canister подписывает настоящую BTC транзакцию. @paxio/sdk alpha опубликован на npm. Guard API отвечает на /v1/classify < 200ms. Registry содержит 10K+ агентов из ERC-8004 + A2A. Complior Agent зарегистрирован в Registry. |
| --- | --- |

ФАЗА 1 · Недели 5–10 Первые агенты

Публичный запуск. Первые реальные агенты. Первая выручка. Hero Demo для прессы и инвесторов.

## Что строим в Фазе 1

| P1 · REGISTRY — Public Launch (Недели 5–8) |
| --- |
| TIER 3 — Фреймворки (Недели 5–6) | HuggingFace Spaces (Gradio API-based агенты, сотни тысяч). ElizaOS character registry. LangChain Hub (chains/agents). CrewAI Hub. Bittensor subnets API (майнеры как специализированные агенты по задачам). |
| TIER 4 — Web Discovery краулер (Недели 6–8) | Краулинг /.well-known/agent.json (A2A стандарт) и /.well-known/agent-card.json (ERC-8004) по известным доменам. Старт: Common Crawl dataset + топ-1M сайтов по Alexa/Tranco. Это то чего никто не делает в масштабе — открываем скрытых агентов которых нет в реестрах. |
| TIER 5 — Специализированные платформы (Неделя 7) | SingularityNET marketplace API (AGIX-based agents). Ocean Protocol compute agents. Dify agent marketplace. /.well-known/ai-plugin.json (старый ChatGPT Plugin формат, десятки тысяч существующих endpoints). |
| Semantic search production | Hybrid search live. Natural language queries: «найди агента который переводит EN→DE и принимает USDC». |
| Registry Dashboard (read-only) | Публичный веб-интерфейс. Search, agent profiles, reputation scores, source badges. |
| paxio-native auto-registration | Агент подключивший @paxio/sdk → source: paxio-native. Самые верифицированные в Registry. |
| DFINITY Grant Tier 1 ($5K) | Working DKI canister + 500K+ агентов в Registry = qualifying criteria. |

| P3 · WALLET — Wallet Adapter v1 (Недели 5–7) |
| --- |
| @paxio/sdk v1.0 (npm) | wallet.inject(app) полный. x402 payment acceptance. Auto-registration в Registry. Audit Log (append-only). Prod ready. |
| MCP Server (mcp.paxio.network) | 4 строки JSON → Claude Code / Cursor получают инструменты: get_btc_address, pay_agent, get_balance, get_did. |
| HTTP Proxy (localhost:8402) | npx @paxio/proxy. Go/Rust/Java/Ruby агенты без SDK. Перехват HTTP 402. |
| Security Sidecar v1 (DKI) | Intent Verifier в DKI canister. Budget + whitelist + per-tx limit. APPROVE/HOLD/BLOCK. Базовая версия. |
| paxio-sdk v1.0 (PyPI) | Python SDK. FastAPI + Flask + Django adapters. Guard Agent использует. |

| P4 · SECURITY — Guard Agent Live + Security Scanner (Недели 5–8) |
| --- |
| did:paxio:guard-agent в Registry | Guard Agent как Paxio агент. Capabilities: injection-detection, pii-scan, exfiltration-detection, jailbreak-detection. Pricing: $0.0001/call. |
| OWASP Scanner агент Complior код готов | did:paxio:security-scanner. OWASP LLM Top 10 scorer ($3/скан). Secrets Scanner ($2/скан). Dependency Chain ($2/скан). Complior scanner/ как основа. |
| Behavioral Anomaly Engine v1 | 30-дневный rolling baseline. >3σ → HOLD. В DKI canister state. Из Complior anomaly.ts. |
| AML / OFAC Oracle | OFAC SDN list через DKI HTTPS Outcall. Consensus. Кеш 7 дней. |
| Forensics Trail (DKI canister) Complior код готов | Append-only log всех security решений. Upgrade от Complior audit-trail.ts (SQLite) → DKI canister. |
| GitHub Action (paxio-network/security-check@v1) Complior GH Action база готова | PR → scan → comment findings. Badge в README. Free для open-source. |

| P5 · BITCOIN — Первые агенты (Недели 6–10) |
| --- |
| Bitcoin DCA Agent v1 | USDC → ckBTC → BTC L1 по расписанию. DKI timer. ICPSwap swap. History API. Pause/resume. 0.5% fee. |
| Bitcoin Escrow Agent v1 | Create/verify/release/timeout. Registry proof verification. 0.1% fee. Atomic settlement. |
| Bitcoin Streaming Payments v1 | ckBTC per-second stream. DKI timer 1-second tick. Batch BTC L1 settlement daily. 0.2% fee. |
| Reputation Stake v1 | BTC залог перед сделкой. Slash механизм. Staked Agent badge в Registry. |
| Hero Demo | LangChain агент платит через Streaming Payments → Translation Agent → BTC settlement. Первая демонстрация в мире. |

| P6 · COMPLIANCE — Complior Agent Live (Недели 5–7) |
| --- |
| EU AI Act scan flow | Агент платит $50 → Complior сканирует → возвращает Technical Documentation PDF + compliance score. |
| OWASP Certificate (90 дней) Complior код готов | QR верификация. Badge обновляется в Registry. |
| FRIA Generator live Complior код готов | 80% auto-fill из Agent Passport. $30/документ. |
| GitHub Action (paxio-network/compliance-check@v1) Complior GH Action база готова | Compliance CI/CD. Badge в README. Free для open-source. |
| Flagship Report: «State of AI Compliance 2026» | 500+ open-source AI проектов просканированы. Email-gated PDF. Top-of-funnel. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 1 — конец Недели 10 Registry: 100K+ агентов. Guard Agent: $0.0001/call работает. DCA + Escrow + Streaming агенты обрабатывают реальные транзакции. Complior Agent: первые платящие клиенты. Hero Demo записан и опубликован. DFINITY Grant Tier 1 ($5K) получен. MRR: $5K–15K. |
| --- | --- |

| FRONTEND — Фаза 1 (Недели 5–10) |
| --- |
| Landing page v2 | Case studies первых агентов зарабатывающих. Live stats: агентов в Registry, транзакций за 24h. Blog (первые технические статьи: «Как работает DKI», «Первый BTC payment агентом»). |
| Agent Dashboard (app.paxio.network) | Developer personal dashboard: мои агенты, earnings, reputation trend. Onboarding wizard: create → register → earn. Wallet connect (для человека-владельца агента). |
| Registry Explorer v2 | Filters: by capability, by ecosystem, by security badge, by price range. Agent comparison. «Agents that work well together» recommendation widget. |

ФАЗА 2 · Месяцы 3–5 Платёжная экосистема

FAP Router. Protocol Translation. Полный Trust Layer. On-chain DeFi агенты. $30K MRR цель.

| P2 · FACILITATOR — FAP Router (Месяц 3) |
| --- |
| FAP Protocol v1 | Единый pay() API. Scoring: цена × скорость × надёжность. Fallback. Circuit breaker. TypeScript + Fastify. |
| x402 Adapter | Полная поддержка Coinbase x402. Verify payment proof. Support для Base + Ethereum. |
| Stripe MPP Adapter | Stripe MPP / Tempo integration. Fiat + stablecoin для корпоративных агентов. |
| ckUSDC / ckETH Adapter | Нативные DKI chain-key токены. Мгновенные транзакции внутри DKI экосистемы. |
| On-chain агенты — первый приоритет | DeFi agents (Yearn, Aave), Keeper agents (Gelato), MEV bots — payment proof без HTTP endpoint. DKI on-chain verification. |
| FAP Dashboard | Routing analytics. Protocol mix charts. Volume by agent. Revenue tracking. |

| P2 · FACILITATOR — Protocol Translation (Месяц 4) |
| --- |
| MPP ↔ x402 Translation | Агент на Stripe MPP платит агенту принимающему x402. Прозрачно для обоих. Capital float пул ckUSDC. |
| Visa TAP Adapter | Visa Tap to Pay агентный adapter. Через Visa ICC sandbox (при получении доступа). |
| Mastercard VI (DKI реализация) | SD-JWT verification в DKI-контейнере. Первая decentralized Verifiable Intent реализация. Подготовка к Mastercard Digital Labs демо. |
| Bitcoin L1 Adapter в FAP | BTC L1 routing через DKI. FAP роутит BTC платежи между агентами. |
| MoonPay OWS Adapter | Fiat on/off-ramp для агентов. USDC → fiat для cross-border settlements. |

| P3 · WALLET — Full Trust Layer (Месяц 3–4) |
| --- |
| Security Sidecar v2 (full) | Behavioral Anomaly Engine в DKI canister. Multi-sig Gate. Replay Attack protection (Nonce Registry). Semantic Framing Detector (LLM judge → Rust decision). |
| Wallet Dashboard | Web UI. Balance, transactions, security events, Guard insights, Forensics Trail. |
| Solana adapter (v1.1) | SOL адрес через DKI threshold signing + DKI HTTPS Outcall к Solana RPC. |
| Dead Man's Switch | Если агент не активен N дней → заморозка. DKI canister timer. |
| AML Screening upgrade | Расширение до Chainalysis/TRM Labs API для Enterprise tier. |

| P5 · BITCOIN — Расширение (Месяц 4–5) |
| --- |
| Bitcoin Treasury Agent v1 | Multi-sig (m-of-n). Spending policies в DKI canister. Daily reporting. Target allocation. |
| Bitcoin Yield Agent v1 | idle ckBTC → ICPSwap BTC/USDC liquidity provision. 2-5% APY. Risk management. |
| Agent Payroll v1 | Employer задаёт BTC бюджет. Sub-агенты получают при delivery proof. Payroll history. |
| Price Oracle (multi-source) | BTC/USD из Binance + Coinbase + Kraken через DKI HTTPS Outcall. Медиана. Consensus. |

| P4 · SECURITY — Advanced (Месяц 4–5) |
| --- |
| MITRE ATLAS Modeler ($5/модель) | Маппинг capabilities агента на MITRE ATLAS threat techniques. Mitigations. |
| Multi-sig Gate | (m-of-n) для транзакций выше порога. BFT-aware consensus. |
| Complior Regulation Feed интеграция | EUR-Lex + regulatory feeds. Автообновление detection patterns. |
| complior eval — 550 тестов Complior код готов | Pre-deployment adversarial testing. --basic / --llm / --full режимы. Security Badge. |
| Semgrep + Bandit + ModelScan Complior база готова | Deep scan через uv auto-download. MCP supply chain detection. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 2 — конец Месяца 5 FAP Router обрабатывает x402 + MPP + BTC платежи. Protocol Translation MPP↔x402 работает. On-chain DeFi агенты могут платить off-chain агентам. 5 Bitcoin агентов активны. MRR: $30K+. |
| --- | --- |

| FRONTEND — Фаза 2 (Месяцы 3–5) |
| --- |
| FAP Dashboard | Routing analytics. Protocol mix charts (x402 vs MPP vs BTC). Volume by agent. Revenue tracking. Live transaction feed. |
| Wallet Dashboard (app.paxio.network/wallet) | Balance (BTC/ETH/USDC/ckBTC). Transaction history. Security events. Guard insights dashboard. Forensics Trail export. |
| Security Dashboard | OWASP score trend. История инцидентов. Active HOLD транзакции. Security Scanner agent profile. Compliance badge status. |

ФАЗА 3 · Месяцы 5–8 Партнёрства и Стандарт

AAIF Silver. Universal Registry Protocol → стандарт. Visa ICC. LangChain + CrewAI интеграции. $60K MRR.

| P1 · REGISTRY — Стандарт (Месяц 5–6) |
| --- |
| AAIF Silver Membership | ~$10K/год. Вступление. Seat in Agentic Identity & Trust WG + Agentic Commerce WG. x402 Bitcoin L1 WG. |
| Universal Registry Protocol → AAIF proposal | Официальное предложение Agent Card v2 как AAIF project. GitHub: paxio-network/agent-card-spec. |
| LangChain официальная интеграция | Paxio Registry как официальный agent discovery provider. PR в LangChain docs. |
| CrewAI официальная интеграция | Paxio Wallet как official CrewAI payment provider. @paxio/crewai пакет. |
| ERC-8183 краулер (новый стандарт) | Virtuals Protocol + Ethereum Foundation дАI team, март 2026. Новый стандарт для AI agent transactions. Добавляем как отдельный crawler. |
| Continuous crawl optimization | Дедупликация cross-source агентов по DID/endpoint/fingerprint. Quality scoring: активность + reputation + verified payments. |
| 500K+ агентов milestone | Цель по количеству индексированных агентов. |

| P2 · FACILITATOR — Партнёрства (Месяц 6–7) |
| --- |
| Visa ICC sandbox заявка | Подать как Bitcoin L1 payment enabler. Demo: LangChain агент платит BTC через DKI. Первая такая демонстрация. |
| Mastercard Digital Labs pitch | fork verifiableintent.dev → live DKI реализация → демо → письмо в Mastercard Digital Labs. |
| x402 Bitcoin L1 extension draft | Пишем Bitcoin L1 extension к x402 спецификации. Предложение в x402 Working Group (AAIF). |
| DFINITY Grant Tier 2 ($25K) | После working demo с реальными транзакциями. DKI showcase. |

| P6 · COMPLIANCE — Enterprise (Месяц 5–7) |
| --- |
| SOC 2 Evidence Pack | Evidence bundle для SOC 2 Type II аудиторов. Logs + controls + exceptions. Signed ZIP. |
| KYA Certificate | Know Your Agent. DID + on-chain attestation. Для Visa ICC KYA requirement. |
| Auditor Portal (read-only) | Временные access tokens. Внешние аудиторы верифицируют compliance без доступа к production. |
| Compliance drift monitoring | Complior drift.ts + regulation-feed.ts. EUR-Lex мониторинг. |
| Открытый outreach Топ-30 | n8n (Берлин!), deepset/Haystack (Берлин!), LangChain, CrewAI. Персональные отчёты. |

| P5 · BITCOIN — Full Suite (Месяц 6–8) |
| --- |
| Price-Triggered Actions | Trigger при BTC price events. DKI oracle. Sell X при $Y. Auto-rebalance. |
| Trustless Inheritance | Inactivity → time-locked transfer. Internet Identity check-in. Multi-beneficiary. |
| Treasury auto-rebalancing | Target allocation. Auto-rebalance при отклонении >5%. |
| cross-border Settlement Agent | USDC → BTC hedge против инфляции для emerging markets payroll. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 3 — конец Месяца 8 AAIF Silver активен. Universal Registry Protocol предложен как AAIF project. LangChain + CrewAI официально интегрированы. Visa ICC sandbox заявка подана. Все 9 Bitcoin агентов активны. 1M+ агентов в Registry. MRR: $60K+. |
| --- | --- |

| FRONTEND — Фаза 3 (Месяцы 5–8) |
| --- |
| Compliance Dashboard | Fleet compliance status. EU AI Act certification progress. FRIA wizard UI. Audit Package download. Auditor Portal (read-only access токены). |
| Bitcoin Agent Dashboard | DCA агент: история покупок, BTC накоплено, fees paid. Escrow: активные сделки, статусы. Streaming: активные потоки, rate, earned. Treasury: allocation chart, spending. |
| Public Leaderboard | Топ агентов по revenue. По reputation growth. По security badge. По capability category. Вирусная механика — разработчики хотят попасть в топ. |
| Press Kit страница | Для журналистов: ключевые метрики, logos, screenshots, contact. Нужно к моменту первых press releases. |

ФАЗА 4 · Месяцы 8–13 Enterprise и Scale

EU AI Act enforcement. Fleet Intelligence beta. Enterprise pipeline 10+ компаний. $120K MRR.

| P6 · COMPLIANCE — Enterprise Full (Месяц 8–10) |
| --- |
| EU AI Act первая certification | Первые официальные EU AI Act сертификаты через Complior Agent. Enterprise milestone. |
| ISO 42001 coverage расширение | 39 контролей Annex A. AI Policy, SoA, Risk Register документы. |
| AML SAR Generation | Suspicious Activity Reports в форматах FinCEN / goAML для financial institution клиентов. |
| GDPR DPIA templates | Data Protection Impact Assessment для агентов обрабатывающих personal data. |
| Audit Package (ZIP) | Полный compliance package: passports + evidence chain + reports. Signed. Верифицируем независимо. |
| Vendor Communication (Art.25) | Шаблоны для AI провайдеров. Только Complior покрывает Art.25. |
| EU Database Helper (Art.49) | Регистрация в EU AI Office database. Обязательно для high-risk AI. |
| Multi-jurisdiction: Colorado, Texas, UK | Complior regulation-db расширение. Следующие регуляторные рынки. |

| P4 · SECURITY — Enterprise (Месяц 9–11) |
| --- |
| Enterprise Fleet Security | Vulnerability scanning для fleet агентов. Vendor dependency risk. |
| Incident Response toolkit | Critical инцидент → заморозка + алерт + step-by-step guide. Отчёт для страховщиков. |
| Custom fine-tuning Guard (Enterprise) | Fine-tuning Guard на специфических угрозах клиента. Dedicated endpoint. |
| FAP Middleware Guard | Guard check для всех транзакций через FAP. Оператор включает в policy. Покрывает x402/Base агентов без SDK. |
| Complior Kill Switch адаптация Complior Sprint A.9 | For финансовых агентов. Critical инцидент → заморозка кошелька. |

| P3 · WALLET — Enterprise (Месяц 9–12) |
| --- |
| Enterprise Wallet Pro | $99/мес. Fleet dashboard. Guard insights. Forensics export. Advanced anomaly detection. |
| 2FA выше порога | Транзакции выше configurable суммы требуют Internet Identity или TOTP. |
| Wallet Insurance Pool | Slash proceeds от Reputation Stake → Paxio insurance pool. Enterprise SLA. |
| Multi-currency Treasury | BTC + ETH + USDC + ckBTC в одном treasury. Unified reporting. |

| P1 · REGISTRY — Intelligence Data (Месяц 8–13) |
| --- |
| AAIF стандарт принят | Universal Registry Protocol официально становится AAIF project. Network effect locked. |
| 1M+ paxio-native агентов | Агенты подключившие @paxio/sdk. Самые верифицированные. |
| Registry v2 — advanced features | Agent «earnings reports» quarterly. Capability tickers preview. Collaboration patterns. |
| SaaS Dashboard Enterprise Complior Dashboard Sprint C.7 | Fleet overview. Cross-system compliance map. Multi-agent coordination. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 4 — конец Месяца 13 EU AI Act compliance certification работает. Fleet Intelligence beta у 10+ enterprise клиентов. AAIF стандарт официально принят. 1M+ paxio-native агентов. Bitcoin Agent AUM > $1M. MRR: $120K+. |
| --- | --- |

| FRONTEND — Фаза 4 (Месяцы 8–13) |
| --- |
| Enterprise Portal | Fleet management. Multi-agent visibility. Vendor dependency risk dashboard. Compliance readiness по всему fleet. Role-based: Dev / DPO / CTO / Auditor. |
| Intelligence Dashboard (preview) | Paxio Radar public. Capability Tickers (200+ categories). 7 Paxio AI Economy Indices. Developer Analytics Dashboard ($29/мес launch). |
| Mobile App (iOS + Android) | Wallet balance. Security alerts. Agent earnings notifications. Guard incident alerts. Push notifications при HOLD/BLOCK событиях. |

ФАЗА 5 · Месяцы 13–18+ Intelligence и Data Moat

Intelligence API public. Oracle Network. Predictive models. Data moat необратим. Acquisition conversations.

| P7 · INTELLIGENCE — Public Launch (Месяц 12–14) |
| --- |
| Data Pipeline (Месяц 1–12, background) Строится параллельно с Фазами 0–4 | Накопление данных от P1–P6. TimescaleDB + Memgraph + Feature Store. dbt + Great Expectations. 1M+ events к Месяцу 12. |
| Fraud Intelligence API public | Agent risk score. Address risk. Cluster analysis. Threat patterns. LightGBM модель. |
| Market Data Terminal | Capability Tickers (200+ categories). 7 Paxio AI Economy Indices. Price charts. Capability Screener. |
| Developer Analytics Dashboard ($29/мес) | Portfolio analytics. Revenue Optimization Engine. Audience analysis. Competitive benchmarks. |
| Paxio Radar (public free) | Live ecosystem feed. Transaction volume. Top Earners. Protocol Adoption Chart. Bitcoin Agent widget. |
| Agent-to-Agent Intelligence | Агенты query Intelligence перед hiring decisions. Machine-to-machine consumption. |
| Research Report #1 | «State of the Agentic Economy Q1 2027». Press coverage. Lead generation. |

| P7 · INTELLIGENCE — Advanced (Месяц 14–16) |
| --- |
| Network Graph Intelligence | Dependency mapping. Bottleneck detection. Trust propagation. Attack surface graph. |
| Enterprise Fleet Intelligence ($999/мес) | Fleet overview. Vendor dependency risk. Concentration risk. Counterparty risk dashboard. |
| Risk Analytics | Portfolio VaR. HHI Concentration Risk. Agent Beta. Cascade Risk Modeling. |
| Intelligence Pro ($299/мес) | Full API access. Historical data 365d. Webhooks & Alerts. Network Graph. |
| Data Licensing (Embed, $499 + rev share) | Встроить Intelligence в свой продукт. White-label option. |
| Custom Research ($2K–15K) | Первые платящие enterprise research clients. |

| P7 · INTELLIGENCE — Oracle + Predictions (Месяц 16–18+) |
| --- |
| Oracle Network v1 (DKI-native) | 8 feeds: Reputation, Compliance, Security Badge, Market Price, Fraud Score, Availability, Capability Exists, Identity. DKI-native без overhead. |
| Oracle Network EVM (Chain Fusion) | Push Paxio data на Base + Ethereum + BSC. DKI Chain Fusion EVM write. Solidity oracle contract. |
| Predictive Intelligence | Capability price prediction (30d). Demand forecasting. Agent churn prediction. Reputation trajectory. |
| Oracle Operator Program (Phase 2) | PAXIO token staking. Node operators earn oracle fees. Decentralized oracle network. |
| Acquisition conversations | Data moat необратим. 10M+ транзакций. Intelligence = irreplaceable infrastructure. |

| FRONTEND — Фаза 5 (Месяцы 13–18+) |
| --- |
| Paxio Radar (public) | Live ecosystem feed. Free. Press magnet. Transaction volume, active agents, protocol adoption, Bitcoin Agent Economy widget. Top Earners leaderboard. |
| Intelligence Terminal | Market Data Terminal: Capability Tickers live, charts, sector indices. Risk Analytics dashboard. Network Graph визуализация. Intelligence Pro ($299/мес). |
| Oracle Explorer | Публичный explorer Oracle Network запросов. Какие смарт-контракты запрашивают какие данные. Feed prices live. Верификация данных on-chain. |

| ✦ | MILESTONE ФАЗЫ 5 — Месяц 18+ Intelligence API: $100K+ MRR от Intelligence одного. Oracle Network live на DKI + Base + Ethereum. 10M+ транзакций в data warehouse. Predictive models F1 > 70%. PAXIO token Oracle staking v1. Total MRR: $200K+. Acquisition conversations начались. |
| --- | --- |

# Сводная таблица всех продуктов по фазам

| Продукт | Ф0 Нед 1–4 | Ф1 Нед 5–10 | Ф2 Мес 3–5 | Ф3 Мес 5–8 | Ф4 Мес 8–13 | Ф5 Мес 13–18+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Universal Registry | Schema v2. Tier 1: Fetch.ai + ERC-8004 (7 chains) + Virtuals + Olas. Tier 2: Smithery + MCP npm/pypi. Universal Crawler Framework. | Tier 3: HuggingFace + ElizaOS + LangChain + Bittensor. Tier 4: Web discovery /.well-known/. 500K+ агентов total. | — | AAIF Silver + proposal. LangChain + CrewAI. 1M+ агентов. | AAIF стандарт принят. 1M+ paxio-native. Registry v2. | — |
| P2 Meta-Facilitator (FAP) | — | — | FAP Router. x402 + MPP + BTC. On-chain агенты. Protocol Translation. | Visa ICC sandbox. Mastercard VI DKI. x402 BTC extension. | — | — |
| P3 Wallet + SDK | DKI Canister. @paxio/sdk alpha. paxio-sdk alpha. | SDK v1.0. MCP Server. HTTP Proxy. Security Sidecar v1. | Sidecar v2 full. Multi-sig Gate. Wallet Dashboard. | — | Enterprise Wallet Pro. 2FA. Insurance Pool. | — |
| P4 Security Layer | Guard Model ready. Guard API live. @paxio/sdk Guard integration. | Guard Agent в Registry. OWASP Scanner Agent. Forensics Trail DKI. GitHub Action. | MITRE ATLAS. Complior eval 550. Anomaly Engine full. | — | Fleet Security. Incident Response. FAP Middleware Guard. | Custom fine-tuning. |
| P5 Bitcoin Agent | — | DCA + Escrow + Streaming + Stake. Hero Demo. | Treasury + Yield + Payroll. Price Oracle. | Price-Triggered. Inheritance. Cross-border Settlement. | Full Suite active. AUM > $1M. | BTC-backed micro-loans. Multi-chain yield. |
| P6 Compliance | Complior Agent DID + USDC. Registry registration. | EU AI Act scan. OWASP cert. FRIA. GitHub Action. Flagship Report. | SOC 2 Evidence. KYA Certificate. Auditor Portal. | Multi-jurisdiction. Outreach Топ-30. | Full certification. Vendor Comms. EU DB Helper. AML SAR. | UK / JP / CA rule sets. |
| P7 Intelligence | Pipeline setup (background). Data накопление начато. | Pipeline running. 100K+ events/day. | 1M+ events. Fraud model v1 internal. | — | — | Public API. Radar. Indices. Oracle Network. Predictions. |

# Зависимости и критический путь

КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ — что блокирует всё остальное

1. DKI Canister (Фаза 0, Неделя 2)

→ Блокирует: Wallet, Bitcoin Agent, Security Sidecar, Compliance Records, Oracle Network

2. @paxio/sdk v1.0 (Фаза 1, Неделя 6)

→ Блокирует: paxio-native агенты в Registry, Guard auto-integration, Complior Agent payments

3. Registry v1 live + Search (Фаза 1, Неделя 5)

→ Блокирует: FAP routing (надо знать агентов), Intelligence (надо индексировать данные)

4. FAP Router v1 (Фаза 2, Месяц 3)

→ Блокирует: Protocol Translation, Visa ICC demo, cross-ecosystem payments

5. Guard Agent production (Фаза 0–1, Неделя 4)

→ Блокирует: Security Layer revenue, SDK Layer 2, FAP Middleware Guard

6. 12 месяцев данных (Фаза 5, Месяц 12)

→ Блокирует: Intelligence public API, Fraud ML models, Predictive Intelligence

| Компонент | Зависит от | Что разблокирует | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| DKI Canister | — (первый) | Wallet, Bitcoin Agents, Security Sidecar DKI, Oracle Network, Forensics Trail | 0 |
| @paxio/sdk v1.0 | DKI Canister | paxio-native Registration, Guard auto, Complior Agent, всё что платит агентам | 1 |
| Registry v1 live | Agent Card Schema | FAP (надо знать агентов), Intelligence pipeline, всё что discovery | 1 |
| Guard Agent production | Guard ML trained | Security revenue, SDK Layer 2, FAP Guard middleware, Security Scanner Agent | 0-1 |
| FAP Router v1 | Registry + SDK | Protocol Translation, Visa ICC, cross-chain payments, on-chain agents | 2 |
| Complior Agent в Registry | SDK + Registry | Compliance revenue, EU AI Act certifications, OWASP badges | 1 |
| Security Sidecar v2 (DKI) | DKI + SDK v1 | Full financial protection, Enterprise Wallet Pro, Insurance Pool | 2 |
| Bitcoin DCA/Escrow Agents | DKI + SDK + FAP partial | Bitcoin revenue, Hero Demo, BTC в агентной экономике | 1 |
| AAIF Silver | Достаточный momentum | Standard proposal, x402 BTC WG, Enterprise credibility | 3 |
| Intelligence Pipeline (data) | Registry + FAP + Security live | Fraud models, Intelligence API, Oracle Network | 0-5 (ongoing) |
| Oracle Network DKI | Intelligence data + 12+ мес | on-chain smart contract access к agent data, DeFi integrations | 5 |

# Что уже готово — детальная инвентаризация

Стартуем не с нуля. Значительная часть кода уже написана в Complior и Guard R&D. Это сокращает Фазу 0–1 минимум вдвое.

| Готовый компонент | Статус | Используется в | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Complior Engine (TS): scanner/checks, scoring, regulation-db, fixer, reports, obligation-mapper | ✅ Production ready | P4 Security Scanner, P6 Compliance Layer, P7 Intelligence (anomaly.ts) | Интеграция с @paxio/sdk. DKI Audit Trail upgrade. |
| Complior SDK: 14 хуков (prohibited 138 pat., sanitize 50+ PII, disclosure, bias, escalation, budget, action-log, circuit-breaker) | ✅ Production ready | P3 Wallet SDK Layer 1, P4 Security Layer | Добавить @paxio/sdk wrapper. Publish как часть @paxio/sdk. |
| Complior MCP Server: 8 tools (scan, fix, score, explain, passport, validate, deadline, suggest) | ✅ Production ready | P1 Registry (agent discovery via MCP), P6 Compliance | Добавить 3 Guard Tools (guard_check, guard_pii, guard_bias). |
| Complior CLI/TUI (Rust): 9 pages, 30+ commands, daemon | ✅ Production ready | P6 Compliance (developer interface) | Добавить Paxio branding option. Wallet integration commands. |
| Complior Agent Passport: 36 полей, ed25519, 3 режима, export A2A/AIUC-1/NIST | ✅ Production ready | P1 Registry (agent profiles), P6 Compliance (KYA Certificate) | DID схема → Paxio Registry format mapping. |
| Complior Evidence Chain: SHA-256 + ed25519, tamper-proof, per-scan | ✅ Production ready | P4 Forensics Trail, P6 Compliance audit | Upgrade SQLite → DKI canister (immutable). |
| Complior FRIA Generator (80% pre-fill), Tech Docs (Art.11), 14 EU AI Act templates | ✅ Production ready | P6 Compliance Layer продукты | Paxio pricing integration. Payment flow. |
| Guard Agent: Python + FastAPI + vLLM. PromptGuard 2 + LLM Guard + Presidio интегрированы. | 🟡 R&D, mock работает | P4 Security Layer core | Qwen 7B fine-tuning завершить. Production deploy Hetzner GX11. |
| Guard Model Training: 63K примеров, QLoRA NF4 rank=64, Google Colab A100 | 🟡 Training в процессе | P4 Guard Agent ML core | Завершить тренировку. AWQ INT4 квантизация. Evaluation F1>88%. |
| DKI Infrastructure: Bitcoin Chain Fusion, threshold signing, canister dev env | 🟡 Integration tested | P3 Wallet, P5 Bitcoin Agents, P4 Security Sidecar | Production DKI canister. Security Sidecar logic. Bitcoin Agent canisters. |
| Complior GitHub Action: PR → scan → comment + badge | ✅ Base ready | P4 Security (security-check), P6 Compliance (compliance-check) | Fork + rebrand. Add Paxio badge. Publish в Marketplace. |

# Revenue по продуктам и фазам

| Продукт | Первый revenue | Revenue модель | MRR цель M6 | MRR цель M12 | MRR цель M18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Registry | Месяц 2 (featured listings) | Freemium. Featured: $49/мес. Enterprise Discovery API: $299/мес. | $2K | $8K | $20K |
| P2 Facilitator (FAP) | Месяц 3 (routing fees) | 0.1% routing fee. Protocol Translation: 0.15%. Volume-based. | $3K | $15K | $40K |
| P3 Wallet + SDK | Месяц 2 (Wallet Pro) | Free SDK. Wallet Pro: $29/мес. Enterprise: $99/мес. | $2K | $10K | $25K |
| P4 Security | Месяц 1 (Guard API + Scanner) | Guard: $0.0001/call. OWASP: $3/скан. Secrets: $2/скан. MITRE: $5. Monitoring: $29/мес. | $3K | $12K | $25K |
| P5 Bitcoin Agent | Месяц 2 (DCA/Escrow fees) | 0.1–0.5% per transaction. Treasury: $99/мес + 0.1% AUM. Payroll: 0.2%. | $2K | $10K | $25K |
| P6 Compliance | Месяц 2 (Complior Agent) | Per-scan: $10–$50. SaaS: $299–999/мес. GitHub Action Enterprise: $49/мес. | $3K | $15K | $35K |
| P7 Intelligence | Месяц 12 (API launch) | Developer: $29/мес. Pro: $299/мес. Enterprise: $999/мес. Oracle: $0.0001–0.0005/query. Research: $2K–15K. | — | $5K | $100K |
| ИТОГО | — | — | $15K | $75K | $270K |

# Ключевые принципы разработки

| Принцип | Что это значит на практике |
| --- | --- |
| Код готов — используем | Complior Engine, SDK, MCP Server, CLI — не переписываем. Интегрируем как есть. Экономия 3–4 месяца разработки. |
| DKI только там где нужна математика | Wallet keys, Security Sidecar, Forensics Trail, Compliance Records, Oracle — DKI (Rust). Всё остальное — TypeScript + Fastify. Никакого оверинжиниринга. |
| Intelligence данные копятся с Дня 1 | Pipeline запускается в Фазе 0. Данные накапливаются фоново. К Месяцу 12 — 1M+ событий. Нельзя начать позже. |
| Seed Economy агенты = Revenue с Дня 1 | Guard Agent + Security Scanner + Complior Agent + DCA Agent — все генерируют выручку с момента запуска. Не SaaS — агентная экономика внутри OS. |
| Стандарт важнее features | AAIF Silver + Universal Registry Protocol proposal к Месяцу 6 важнее любой новой feature. Если кто-то становится стандартом раньше — экзистенциальный риск. |
| Детерминированный core, ML интерфейс | LLM анализирует, Rust код решает. Никогда не наоборот. Prompt injection не меняет бизнес-логику в DKI canister. |
| Python только для ML | Guard Agent inference (vLLM), Intelligence ML pipeline (LightGBM, Prophet). Всё остальное — TypeScript. Единый стек = меньше контекста переключения. |

Paxio Development Roadmap

6 фаз  ·  18+ месяцев  ·  7 продуктов  ·  paxio.network